附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算

实施单位（公章）：阿拉山口市广播电视台

主管部门（公章）：阿拉山口市广播电视台

项目负责人（签章）：王金山

填报时间：2025年04月11日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
根据相关政策规定，结合我单位实际，自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费可以用于转播自治区节目的调频发射机维护和电力保障，确保安全播出正常运转，对于加强和巩固党的宣传文化阵地，落实自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费使用要求，认真落实，满足人民群众听广播、看电视的文化需需求，对于提高群众文化生活质量水平，具有重大意义。
2.主要内容
项目名称：2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算
项目主要内容：自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费主要用于转播自治区节目的调频发射机维护和电力保障，确保安全播出正常运转。接受财政、审计和主管部门的指导和监督，建立健全的专项经费支付制度。严格资金管理，保证专项资金使用规范，同时需要不断建立起比较完善的、符合阿拉山口市实际的综合管理体系。
3.实施情况
项目实施主体：阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）。
实施时间：本项目开始时间为2024年1月—2024年12月。
实施情况：财政局于2024年《关于下达2024年度阿拉山口市预算预算的通知》，确定金额为22万元，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）向阿拉山口市财政局提交《关于申请拨付2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的请示》，财务负责人包圆圆按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。通过业务与财务工作共同配合衔接，该项目于2024年12月项目已全部支付完成。
4.资金投入和使用情况
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为22万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金22万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金22万元，预算资金到位率为100%。
（2）项目资金实际使用情况分析
截至2024年12月31日，本项目实际支出22万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付支付融媒体中心发射机设备电费12.08万元，支付物联网专线费用4.92万元，支付安全播出设备购置费用4.45万元，支付2024年无线电频率占用费0.55万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
本项目资金为自治区广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金，全年保障发射机数量3台，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量2套，自治区广播电视节目无线覆盖工程的实施，保障广播电视节目无线覆盖工程配备的电视发射机和调频发射机正常运转，保障系统正常运行，为广播电视基本公共服务提供无线传输保障，让广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目，丰富大家的文化生活，提高全市市民的生活幸福指数。
2.阶段性目标
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：
（1）项目产出指标
①数量指标
“发射机数量”指标，预期指标值为≥3台；
“无线覆盖免费收听自治区广播节目数量”指标，预期指标值为≥2套；
②质量指标
“发射机满功率播出率”指标，预期指标值为≥98%；
“发射机满时间播出率”指标，预期指标值为≥99%；
“发射机满调制播出率”指标，预期指标值为≥96%。
③时效指标
“维护需求响应及时性”指标，预期指标值为≤72h；
④成本指标
“维修经费”指标，预期指标值为≤22万元；
（2）项目效益指标
①经济效益指标
无；
②社会效益指标
“丰富群众文化生活，提高全市市民的生活幸福指数”指标，预期指标值为明显提高；
③生态效益指标
无；
④可持续影响
无；
⑤满意度指标
“市民满意度”指标，预期指标值为≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
2.绩效评价对象
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
3.绩效评价范围
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
2.绩效评价指标体系
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（30%）、效益指标（30%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
3.评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
我单位于2025年2月9日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
陈海霞（评价小组组长）：主要负责负责该项目的全盘组织实施；
佘俊洁（评价小组组员）：主要负责业务工作人员负责项目实施；
包圆圆（评价小组组员）：主要负责按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。
2.组织实施
2025年2月10日-2月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
3.分析评价
2025年2月17日-2月21日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
4.撰写与提交评价报告
2025年2月24日-2月28日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
5.问题整改
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
6.档案整理
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价，本项目达成了年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好成绩，具体表现在：
一是项目管理方面，项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
二是项目效益方面，本项目资金实际支出22万元，用于转播自治区节目的调频发射机维护和电力保障，确保安全播出正常运转，对于加强和巩固党的宣传文化阵地，落实自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费使用要求，认真落实，满足人民群众听广播、看电视的文化需需求，对于提高群众文化生活质量水平，具有重大意义。
（二）评价结论
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标7个，得分率100%；项目效益类指标共设置个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见“附件1：项目支出综合评价体系”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
1.项目立项情况分析
（1）立项依据充分性
本项目立项符合《关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的通知》，本项目立项符合根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区，人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定的合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“工作职责为负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的工作开展新闻宣传，主要在广播电视领域进行宣传报道，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“[2070899]其他广播电视支出”经济分类为“31003专用设备购置”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位预算管理一体化平台指标，本项目不存在重复。
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
（2）立项程序规范性
本项目经查证《阿拉山口市融媒体中心会议纪要》《阿拉山口市政府采购计划书》，阿拉山口市融媒体中心（广播电视台）通过做好发射机设备运行维护工作，大力营造开展社会面氛围宣传，让广大干部群众深入学习宣传贯彻自治区党委十届三次全会精神，并通过政府采购云平台提交采购申请，经阿拉山口市财政局采购办审核后同意纳入财政预算安排，确定项目资金来源为专项资金，采购形式为自行采购；项目按照规定的程序申请设立，经过必要的集体决策，材料符合相关要求。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。
2.绩效目标情况分析
（1）绩效目标合理性
本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目资金为自治区广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金，全年保障发射机数量3台，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量2套，自治区广播电视节目无线覆盖工程的实施，保障广播电视节目无线覆盖工程配备的电视发射机和调频发射机正常运转，保障系统正常运行，为广播电视基本公共服务提供无线传输保障，让广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目，丰富大家的文化生活，提高全市市民的生活幸福指数。”；本项目实际工作为：
截止2024年12月，本项目已使用资金22万元，全年保障发射机数量3台，无线覆盖免费收听自治区广播节目数量2套，自治区广播电视节目无线覆盖工程的实施，保障广播电视节目无线覆盖工程配备的电视发射机和调频发射机正常运转，保障系统正常运行，为广播电视基本公共服务提供无线传输保障，让广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目，丰富大家的文化生活，提高全市市民的生活幸福指数。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了群众文化生活质量水平提高，宣传带动经济发展，增强吸引外地企业来投资，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
（2）绩效指标明确性
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，指标量化率大于70%。
综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
3.资金投入情况分析
（1）预算编制科学性
本项目预算申请与《关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
本项目预算申请资金22万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：电费12.08万元，物联网专线费用4.92万元，安全播出设备购置费用4.45万元，2024年无线电频率占用费0.55万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。
（2）资金分配合理性
本项目实际分配资金以《关于申请拨付2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算的请示》和《关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金22万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
1.资金管理情况分析
（1）资金到位率
本项目预算资金为22万元，其中：本级财政安排资金22万元，其他资金0万元，实际到位资金22万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（22/22）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*2=2分。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。
（2）预算执行率
本项目实际支出资金22万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（22/22）*100%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*7=7分。
综上所述，本指标满分为7分，根据评分标准得7分，本项目资金分配合理。
（3）资金使用合规性
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《单位资金管理办法》《专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
2.组织实施情况分析
（1）管理制度健全性
我单位已制定《项目管理制度》《财务管理制度》及《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
（2）制度执行有效性
经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、自治州以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，由中心主任（台长）王金山负责项目的组织和实施工作；唐鹏负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。
1.数量指标完成情况分析
“发射机数量”指标：预期指标值为≥3台，实际完成指标值为3台，指标完成率为100%。
“无线覆盖免费收听自治区广播节目数量”指标：预期指标值为≥2套，实际完成指标值为2套，指标完成率为100%。
2.质量指标完成情况分析
“发射机满功率播出率”指标，预期指标值为≥98%；实际完成指标值为≥100%，指标完成率为100%。
“发射机满时间播出率”指标，预期指标值为≥99%；实际完成指标值为≥100%，指标完成率为100%。
“发射机满调制播出率”指标，预期指标值为≥96%；实际完成指标值为≥100%，指标完成率为100%。
3.时效指标完成情况分析
“维护需求响应及时性”指标，预期指标值为≤72h；实际完成指标值为72h，指标完成率为100%。
4.成本指标完成情况分析
“维修经费”指标：预期指标值为≤22万元，实际完成指标值为22万元，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。
1.经济效益完成情况分析
无。
2.社会效益完成情况分析
“丰富群众文化生活，提高全市市民的生活幸福指数”指标：预期指标值为明显提高，实际完成指标值为明显提高，指标完成率为100%。
3.生态效益完成情况分析
无。

4.满意度指标完成情况分析
“市民满意度”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为22万元，全年预算数为22万元，全年执行数为22万元，预算执行率为100%。
本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量20个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
制定相关的管理制度，成立项目实施小组，财务负责人按照项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金；通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照《财务管理制度》规定、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作有效开展。
（二）存在的问题及原因分析
本年度深化融媒体改革力度还不够，一是运用新媒体对本市宣传力度不够大，缺乏创新，需要进一步推进宣传力度的发展。二是由于人员变动较大，未能很好的衔接相关扶持政策的解读，未能及时掌握及灵活运用新媒体的宣传作用，对预算绩效管理方面有待加强。三是部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强部门整体绩效管理。

七、有关建议

1.继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，加强“两微一端”建设，按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层群众、生产一线、重大项目建设，不断推出爆款新媒体作品。不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。
2.持续完善绩效考核体系。在引进优秀人才的同时，加强体制机制改革，打开出口，对不干事、业绩差、不适应工作的人员予以劝退，切实增强工作的紧迫感和责任心，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，打造争优创先的良好局面。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。